#### UMOWA NR  …./PZD/2022

zawarta w dniu …………..….. 2022 roku w Olecku pomiędzy Powiatem Oleckim                             z siedzibą w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, NIP Powiatu 847-15-15-765, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, reprezentowanym przez:

1. Pana inż. Dariusza Kozłowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                           w Olecku, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Powiatu w Olecku                nr OR.0027.63.2016  z dnia 20.12.2016 r. przy kontrasygnacie:

2. Pani Magdaleny Omilian - Głównej Księgowej Powiatowego Zarządu Dróg                                w Olecku,

zwanym dalej  Zamawiającym,

a

.................................................................... z siedzibą w ............................................, reprezentowanym przez:

................................................. - ..............................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Całoroczne oczyszczanie jezdni ulic powiatowych, parkingów i chodników w zakresie usuwania nieczystości oraz śniegu i lodu na terenie miasta Olecka od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r., prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Strony oświadczają 
co następuje:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres prac związanych z zimowym utrzymaniem oraz oczyszczaniem z zanieczyszczeń dróg powiatowych – ulic, parkingów (zatok) i chodników na terenie miasta Olecka zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną zimowego utrzymania 
i oczyszczania z zanieczyszczeń oraz wykazem jezdni ulic powiatowych, parkingów (zatok) i chodników w mieście Olecko, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

- Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu 
i robocizny, materiałów uszorstniających oraz materiałów do likwidacji gołoledzi, zgodnie z przyjętymi warunkami i standardami dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennej 24 godzinnej dyspozycyjności 
w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca podejmuje decyzję samodzielnie 
w zakresie użycia sprzętu oraz rodzaju czynności w zakresie zimowego utrzymania i oczyszczania z zanieczyszczeń.

- Każdorazowo przedstawiciel Wykonawcy w zakresie zimowego utrzymania będzie przedkładał Zamawiającemu raporty pracy sprzętu z dnia poprzedzającego, celem ich potwierdzenia przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg w zakresie ilości i jakości wykonanych prac. W okresie wykonywania czynności oczyszczających Wykonawca będzie składał miesięczne raporty dotyczące czasu pracy sprzętu i ilości r-g pracowników biorących udział w oczyszczaniu.

§ 2

- Umowę niniejszą zawiera się na czas określony z terminem realizacji od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

- Prace związanie z utrzymaniem zimowym jezdni ulic, parkingów i chodników będą realizowane w okresach: od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r., od 01.11.2023 r. do 31.03.2024r., od 01.11.2024 r. do 31.03.2025 r. i  od 01.11.2025 r. do 31.12.2025r., natomiast prace związane z oczyszczaniem z zanieczyszczeń ulic, parkingów i chodników będą realizowane w okresach: od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r., 01.04.2024 r. do 31.10.2024 r. i 01.04.2025 r. do 31.10.2025 r. Dopuszcza się nieznaczne odstępstwa terminów w okresach przejściowych związane z nietypowymi warunkami atmosferycznymi i koniecznością podjęcia odpowiednich czynności utrzymaniowych. W okresach tych zamiennie wykonywać się będzie albo sprzątanie albo zimowe utrzymanie w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego przyjętego dla okresu podstawowego.

§ 3

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody wynikłe              w związku z wykonywanymi czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, 
a będące następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku staranności.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac – norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

- Pojazdy uczestniczące przy zimowym utrzymaniu oraz pracach oczyszczania wyposażone zostaną przez Wykonawcę w dodatkowe ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe koloru żółtego i oświetlenie zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późniejszymi zmianami).

§ 4

  - Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym 
w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy jest Pan ……………., tel. ……………………...

  - Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą 
w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy w zakresie zimowego utrzymania jest dyżurny zimowego utrzymania dróg, natomiast w zakresie oczyszczania ulic, parkingów i chodników z zanieczyszczeń wyznaczony przedstawiciel zimowego utrzymania dróg w Olecku, tel. (087) 5202224. Nadzór nad realizacją zadania po stronie Zamawiającego sprawuje Dyrektor oraz Kierownik Działu Technicznego w Powiatowym Zarządzie Dróg   w  Olecku.

§ 5

- Za wykonanie robót objętych niniejszą umową związanych z całorocznym oczyszczeniem jezdni ulic powiatowych, parkingów i chodników w zakresie usuwania nieczystości oraz śniegu i lodu na terenie miasta Olecka w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ……………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………...…)Powyższa kwota zawiera należny podatek VAT oraz uwzględnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

1.1. Powyższe wynagrodzenie przedstawia się następująco:

a) za okres 2023 r. za cenę brutto …………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………….),

w tym:

- oczyszczanie w zakresie usuwania nieczystości – ………………… zł

- oczyszczanie w zakresie usuwania śniegu i lodu – ………….…….. zł

b) za okres 2024 r. za cenę brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………),

w tym:

- oczyszczanie w zakresie usuwania nieczystości – ………….……… zł

- oczyszczanie w zakresie usuwania śniegu i lodu – ………………… zł

c) za okres 2025 r. za cenę brutto ……………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………),

w tym:

- oczyszczanie w zakresie usuwania nieczystości – ………………… zł

- oczyszczanie w zakresie usuwania śniegu i lodu – ………………… zł

- Przyjmuje się następujące okresy rozliczeniowe, wynikające z odmiennego charakteru prac:

2.1. Oczyszczanie jezdni ulic powiatowych, parkingów i chodników w zakresie usuwania nieczystości, na terenie miasta Olecka za cenę brutto ………………. zł (słownie: ………………………….……………………………………………………),

w tym:

- za okres od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r. za cenę brutto ……………… zł

( słownie: ………………………………………………………………………………)

- za okres od 01.04.2024 r. do 31.10.2024 r. za cenę brutto ……………… zł

( słownie: …………………………………………………………………………………)

- za okres od 01.04.2025 r. do 31.10.2025 r. za cenę brutto ……………… zł.

( słownie: …………………………………………………………………………………)

Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT .

2.2. Oczyszczanie jezdni ulic powiatowych, parkingów i chodników w zakresie usuwania śniegu i lodu, na terenie miasta Olecka za cenę brutto …………………….. zł (słownie: …………………….…………………………………), w tym:

- za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. za cenę brutto ……………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………………….).

- za okres od 01.11.2023 r. do 31.03.2024 r. za cenę brutto ………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….)

- za okres od 01.11.2024 r. do 31.03.2025 r. za cenę brutto ………………. zł

( słownie: …………………………………………………………………………………)

- za okres od 01.11.2025 r. do 31.12.2025 r. za cenę brutto ………………. zł

( słownie: …………………………………………………………………………………)

Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT .

- Należności za oczyszczanie jezdni ulic powiatowych, parkingów (zatok) 
i chodników w zakresie usuwania nieczystości oraz śniegu i lodu płatne będzie fakturami za jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w formie ryczałtu, proporcjonalnie do określonego wynagrodzenia okresowego za wykonane prace.

- Faktura zostanie zrealizowana wyłącznie na podstawie potwierdzenia wykonania prac przez uprawnionego pracownika. Do faktury w zakresie zimowego utrzymania Wykonawca załączy miesięczny wykaz (zestawienie) wykonanych prac, wykonanych w oparciu o raporty dzienne pracy sprzętu. Natomiast 
w zakresie oczyszczania z zanieczyszczeń, w okresie wykonywania tych czynności Wykonawca będzie składał miesięczne raporty dotyczące czasu pracy sprzętu i ilości r-g pracowników biorących udział w oczyszczaniu.

- Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia.

§ 6

- Zakres prac związanych z zimowym utrzymaniem jezdni ulic powiatowych, parkingów (zatok) i chodników („akcja zima”) obejmuje:

- usuwanie śniegu oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie nawierzchni materiałami uszarstniającymi ( mieszanką piaskowo-solną, solą lub piaskiem) wraz z dojazdem sprzętu na miejsce pracy i załadunkiem piaskarek,

- pozbycie się poprzez wywiezienie z obrębu pasa drogowego śniegu i lodu, max. 2 razy w ciągu sezonu zimowego.

- oczyszczanie przejść dla pieszych w obrębie chodników i skrzyżowań ( w tym azyle pieszych na skrzyżowaniu przy szpitalu) ze śniegu i lodu,

- pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 
z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- pełnienie dyżurów dyspozytorskich oraz interwencyjne wyjazdy sprzętu mające na celu utrzymania przejezdności dróg przez usuwanie śniegu 
i zwalczanie śliskości oraz patrolowanie dróg w czasie prowadzenia „akcji zima”,

- bieżące informowanie Zamawiającego o prowadzonych działaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

2. Do zakresu czynności związanych z oczyszczaniem nawierzchni ulic powiatowych, parkingów (zatok) i chodników zalicza się:

- usuwanie zanieczyszczeń,

- wywóz do miejsca odbioru odpadów komunalnych.

§ 7

## Stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.).

## W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

## 1) żądania dokumentów wymienionych w pkt. 3. w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

## 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

## 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności w zakresie realizacji Umowy.

## 3. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującego dokumentu/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt. 1., tj.:

## 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

## 2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

## 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

## 4) innych dokumentów,

## zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika.

## Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy wykonujących czynności wymienione w pkt. 1., Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w skali jednego miesiąca, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przedmiotowego wymogu, wyliczonej proporcjonalnie do terminu obowiązywania Umowy oraz pomnożonej przez liczbę osób, w odniesieniu do których wymóg zatrudnienia był niedopełniony.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do likwidacji zjawisk zimowych wg założonego standardu utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym (załącznik do umowy) - w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie skrócenia czasu likwidacji zjawisk zimowych wg założonego standardu, Zamawiający dostosuje tab. Nr 1 do oferty Wykonawcy.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo nadzorowania i sprawdzenia czasu likwidacji zjawisk zimowych wg założonego standardu.

- Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie czasu likwidacji zjawisk zimowych, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 1 % wartości  umowy  w danym miesiącu rozliczeniowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do oczyszczenia nawierzchni ulic, parkingów (zatok)                       i chodników co najmniej …………… razy w miesiącu i nie mniej niż jeden raz                          w tygodniu.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo nadzorowania i sprawdzenia ilości (krotności) oczyszczania nawierzchni ulic, parkingów (zatok)  i chodników w ciągu miesiąca.

- Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie ilości (krotności) oczyszczania nawierzchni ulic, parkingów (zatok) i chodników  w ciągu miesiąca, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych 
w wysokości 1 % wartości  umowy od każdego nieoczyszczenia w danym miesiącu rozliczeniowym.

§ 9

- Nienależyte wykonanie przez Wykonawcę prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w określonym dniu lub dniach spowoduje potrącenie 1/30 należnego wynagrodzenia miesięcznego – za każdy taki dzień.

- W przypadku nie wykonania czynności oczyszczania w ustalonym zakresie 
i ustalonym terminie, za zwłokę zostaną dokonane potrącenia wynagrodzenia stanowiące 1/30 wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień zwłoki.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 20 % wartości umowy.

- Kary umowne zostaną potrącone z wystawionych przez Wykonawcę faktur,                a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary  w terminie do 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokości 150.000,00 złotych.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z sum należnych Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmianę wykazu jezdni, parkingów, zatok, chodników - zwiększenie zakresu usług o dodatkowe odcinki lub zmniejszenie zakresu usług o pomniejszone odcinki.

- W przypadku zmiany wykazu jezdni, parkingów, zatok, chodników nastąpi zmiana   wynagrodzenia świadczenia usług (zwiększenie lub zmniejszenie o nie więcej niż 10% wartości umowy). Za każdy dodatkowy odcinek Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie lub wynagrodzenie zostanie pomniejszone za każdy zmniejszony odcinek o kwotę obliczaną wg ceny wynikającej z załącznika do Formularza Oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wykonywania dodatkowych usług na takich samych zasadach  jak usługi objęte zamówieniem podstawowym.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Skorzystanie z prawa opcji nastąpi poprzez zawarcie aneksu do umowy, w którym zostanie określony zakres prac oraz wynagrodzenie.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy                        w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi                                  w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy                     w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującej uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia;

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,

- wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone,

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – uprawniającej Strony Umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – uprawniającej Strony Umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – uprawniającej Strony Umowy do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.                                  o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

- Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy:

- miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy jest wskaźnik cen ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen ogłoszony w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację, wzrośnie/spadnie o co najmniej 5 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu zawarcia Umowy,

- waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy,

- waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku,

- Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek 
o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),

- w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika GUS w sposób określony w pkt 2, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi

pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika (lub wartość wynikową uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia Umowy                                   a wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację),

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie                                         z postanowieniami pkt 3 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego 
z zawartych w tym zakresie aneksów do Umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmiany, Wykonawca do ceny netto doliczy wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wynikającą ze wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników lub stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.

- W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz zaakceptowania przez obie Strony w/w zmian, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tych zmian, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia pracowników bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Wprowadzenie przez Zamawiającego zmian wysokości wynagrodzenia,                                o których mowa w ust. 3 wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę do Zamawiającego wniosku o zmianę Umowy w tym zakresie, zawierającego informacje dotyczące przyjętych przez Wykonawcę zasad kalkulacji kosztów wykonania Umowy z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, takimi jak umowy o pracę i dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń. Wykonawca jest zobowiązany wykazać łącznie:

- wpływ zmian na wysokość wykonania Umowy przez Wykonawcę,

- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,

- adekwatność propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu, podpisanego przez obie Strony.

- Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający                         w efekcie zastosowania postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w Umowie, nie może przekroczyć kumulatywnie  2% łącznej wartości brutto Umowy

§ 12

            - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dotychczasowego wykonania części umowy.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz w przypadku jeżeli Wykonawca stracił prawo do świadczenia usług objętych  umową.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do Umowy:

- Wykaz jezdni ulic powiatowych, parkingów i chodników w mieście Olecko do całorocznego oczyszczania.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oczyszczanie z zanieczyszczeń ulic powiatowych w mieście Olecko.

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) Zimowe Utrzymanie ulic powiatowych w mieście Olecko.

- Standard utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym – ulice w mieście Olecko.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA